| TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT- HÀN KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đà Nẵng, ngày 09 tháng 10 năm 2025 |
| --- | --- |

ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN CƠ SỞ 4

- Thông tin người thực hiện:

| Họ và tên sinh viên: Trịnh Thị Thanh Thảo Ngành: Công nghệ thông tin (kỹ sư) Điện thoại: 0396688274 Họ và tên sinh viên: Nguyễn Quang Kính Ngành: Công nghệ thông tin (kỹ sư) Điện thoại: 0899212670 | MSV: 23IT252 Lớp: 23SE2 Email:thaottt.23it@vku.udn.vn MSV: 23IT137 Lớp: 23SE2 Email:kinhnq.23it@vku.udn.vn |
| --- | --- |
| Giảng viên hướng dẫn: THS.Nguyễn Đăng Ý |  |

- Tên đồ án: Giải pháp đảm bảo toàn vẹn dữ liệu cho hệ thống ngân hàng đa người dùng sử dụng kỹ thuật Multicast

- Mô tả:

Tổng quan đề tài:

Trong thời đại công nghệ số, các hệ thống ngân hàng hiện nay đều hoạt động dựa trên mô hình tập trung dữ liệu và kết nối mạng giữa nhiều chi nhánh, điểm giao dịch hoặc ứng dụng trực tuyến.

Khi có nhiều người dùng (client) cùng truy cập và cập nhật dữ liệu ngân hàng — ví dụ: rút tiền, chuyển khoản, nạp tiền — việc đảm bảo dữ liệu không bị sai lệch, mất mát hoặc trùng lặp trở nên vô cùng quan trọng.

Do đó, đề tài “Hệ thống ngân hàng tập trung đảm bảo nhất quán dữ liệu trong môi trường đa truy cập” được thực hiện nhằm mô phỏng một môi trường ngân hàng mạng, trong đó nhiều client có thể cùng truy cập tới một server duy nhất để cập nhật dữ liệu, đồng thời đảm bảo tính toàn vẹn, đồng bộ và an toàn của thông tin.

Mô tả chi tiết:

- Hệ thống được thiết kế dựa trên kiến trúc Client–Server

- Các chức năng chính : đăng nhập, kết nối, thực hiện giao dịch, cơ chế khoá dữ liệu, cập nhật dữ liệu, phát thông báo cập nhật, đảm bảo toàn vẹn dữ liệu.

- Ngôn ngữ lập trình : Javascript

- Công nghệ sử dụng : Socket Programming (TCP/UDP), Multicast, Thread, Transaction Locking.

Mục tiêu dự kiến:

- Xây dựng mô hình mạng ngân hàng tập trung theo kiến trúc Client–Server.

- Cho phép nhiều client cùng gửi yêu cầu cập nhật (giao dịch cộng, trừ tài khoản) đến một server.

- Đảm bảo tính nhất quán (consistency) của dữ liệu khi có truy cập đồng thời.

- Ứng dụng cơ chế Multicast để phát thông tin cập nhật từ server đến các client khác, giúp đồng bộ trạng thái giao dịch.

- Mô phỏng cơ chế khóa và transaction để tránh xung đột dữ liệu.

- Firewall bảo vệ, đảm bảo an toàn kết nối mạng.

Kết quả đề tài:

- Hệ thống hoạt động ổn định, không lỗi khi có nhiều client gửi yêu cầu cùng lúc.

- Dữ liệu cuối cùng chính xác, không bị trùng lặp.

- Tất cả client đều nhìn thấy cùng một số dư sau mỗi lần cập nhật.

- Đảm bảo được các tính chất cơ bản của hệ thống giao dịch: toàn vẹn – nhất quán – tin cậy.

4.  Nội dung thực hiện:

Để hoàn thiện đề tài, các nội dung cần thực hiện gồm:

- Tìm hiểu cơ sở lý thuyết.

- Tìm hiểu các tài liệu liên quan

- Phân tích mô hình ngân hàng chạy mạng: Mọi yêu cầu truy cập, cập nhật dữ liệu đều tập trung qua một server duy nhất.

- Xây dựng chương trình mô phỏng: Cho phép nhiều client cùng lúc gửi yêu cầu cộng/trừ tài khoản vào server.

- Giới hạn hoạt động: Chỉ thực hiện hai phép toán cơ bản là cộng (+) và trừ (-) số dư tài khoản.

- Áp dụng kỹ thuật Multicast: Sau mỗi lần cập nhật, server gửi thông tin mới đến tất cả client khác để đảm bảo đồng bộ.

- Viết báo cáo và làm slides

- Hoàn thiện và nộp lên hệ thống.

- Kế hoạch thực hiện:

| Thời gian | Nội dung thực hiện | Người thực hiện |
| --- | --- | --- |
| Từ 9/10/2025 đến 18/10/2025 | Hoàn thiện Đề cương chi tiết, nộp đề cương lên hệ thống, định hướng đồ án. | Trịnh Thị Thanh Thảo |
| Từ 18/10/2025 đến 27/10/2025 | Tìm hiểu mô hình Client–Server và Multicast trong truyền thông mạng. Khảo sát các bài toán ngân hàng cơ bản: gửi tiền, rút tiền, chuyển khoản, truy vấn số dư. Xác định các đối tượng chính: - Client: người dùng thao tác (giao dịch viên hoặc người dùng). - Server: lưu trữ cơ sở dữ liệu tài khoản và xử lý các yêu cầu. Phân tích yêu cầu đảm bảo tính nhất quán và toàn vẹn dữ liệu (Consistency – Atomicity). Vẽ biểu đồ Use Case, biểu đồ luồng dữ liệu (DFD) và mô hình mạng tổng quan. | Trịnh Thị Thanh Thảo Nguyễn Quang Kính |
| Từ 28/10/2025 đến 10/11/2025 | Thiết kế kiến trúc Client–Server với Multicast Thiết kế cơ sở dữ liệu | Trịnh Thị Thanh Thảo Nguyễn Quang Kính |
| Từ 11/11/2025 đến 24/11/2025 | Đề xuất cơ chế khóa hoặc đồng bộ hóa (synchronization) để tránh xung đột khi nhiều Client cùng truy cập. Thiết kế luồng dữ liệu cập nhật và quy trình kiểm tra toàn vẹn dữ liệu (transaction integrity check). Chạy thử và cập nhật sản phẩm Hoàn thiện sản phẩm + Viết báo cáo + Hoàn thiện slides Hoàn thiện báo cáo, mã nguồn và nộp lên hệ thống | Trịnh Thị Thanh Thảo Nguyễn Quang Kính |
| Từ 27/11/2025 | Chuẩn bị bảo vệ | Trịnh Thị Thanh Thảo Nguyễn Quang Kính |

| Giảng viên hướng dẫn (ký và ghi rõ họ tên) | Ngày 21 tháng 03 năm 2024 Sinh viên thực hiện (ký và ghi rõ họ tên) Thao Trịnh Thị Thanh Thảo |
| --- | --- |

Sinh viên thực hiện

(ký và ghi rõ họ tên)

Kinh

Nguyễn Quang Kính